AWIZACJIA PRAC w portalu Globalworth Singu

Instrukcja dla Wykonawcy Prac Aranżacyjnych Fit-Out (FO) / Capex

Dostęp do portalu udziela Project Manager z zespołu Globalworth, odpowiedzialny za koordynację prac.

Otrzymanie dostępu do portalu (login i hasło) wymaga zgłoszenia mailowego do Project Managera na minimum 5 dni roboczych przed rozpoczęciem prac.

Wniosek powinien zawierać podanie minimum danych dwóch osób, w tym (poniżej przykładowe dane):

Firma: Techniks Sp. z o.o.

Generalny Wykonawca: (jeśli zgłaszającym jest podwykonawca pracujący na zlecenie Generalnego Wykonawcy należy podać nazwę Generalnego Wykonawcy) Tetresko Sp. z o. o.

Imię i nazwisko: Jan Kowalski

Stanowisko: Inżynier budowy

e-mail: jan.kowalski@technisk.pl

tel. 123 456 789

- Po otrzymaniu maila potwierdzającego założenie konta, logujemy się na stronie https://globalworth.singufm.com/application/login

- Klikamy NOWE ZGŁOSZENIE

- Wybieramy BUDYNEK w którym mają być przeprowadzone prace

- Zaznaczamy odpowiedni typ zgłoszenia  AWIZACJA PRAC:

Jeżeli jest to możliwe (prace w obrębie jednego pomieszczenia

- Wybieramy KATEGORIA (główną)

- Podajemy TEMAT zgłoszenia

---=== WAŻNE ===---

Zgłoszenie ma mieć postać:

Nazwa Budynku – Lokalizacja (każda kondygnacja oddzielnie) – Nazwa Najemcy (opcjonalnie) – Hasłowy opis planowanych prac, np.

- SKY – L04 – Wykonanie okablowania w szachtach teletechnicznych. Nr pom. X.F4

- LUM – L11 – ALLERGO – Prace aranżacyjne najemcy

- Wpisujemy treściwie i krótko OPIS ZGŁOSZENIA tj.

W polu „Opis zgłoszenia” podajemy między innymi informacje takie jak:

- Opisujemy zakres prac (krótko)

- Czy prace będą odbywały się w godzinach pracy biura czy po godzinach (prace nocne)?

- Czy prace niebezpieczne pożarowo? Ewentualnie zagrożenia przy pracach (głównie pożarowe – zabrudzenie czujek, konieczność odłączenia systemów SSP itp.)

- Czy prace to tylko transfer po powierzchni, czy prace na powierzchni najemcy? Transfer możliwy w czasie pracy biura, praca na powierzchni biura tylko po godzinach (nawet w przypadku prac cichych)

- Czy prace głośne czy ciche?

- W jakim okresie (max kilka dni) będą odbywały się prace u danego najemcy?

- Rzuty z zaznaczonym obszarem prac oraz legendą tożsamą z oznaczeniami na planie. Rzuty dotyczące tylko pięter na których będą wykonywane prace. Nie wysyłamy skanów/zdjęć wszystkich pięter, a jedynie tych, których dotyczy zgłoszenie. Rzuty mają mieć formę PDF.

- Jeśli prace na kilku kondygnacjach, to podać od której kondygnacji zaczynają się prace (np. od góry, albo od dołu)

- Wypełniamy pozostałe pola w części AWIZACJA PRAC

- Wskazówki:

Możliwe godziny wykonywania prac:

- Godziny, w których możliwe jest wykonywanie prac głośnych (zgodnie z obowiązującym regulaminem budynku): od 20:00 do 06.00

- Godziny, w których możliwe jest wykonywanie prac na powierzchni Najemców: do ustalenia indywidualnie z Najemcą, ale co do zasady w godzinach 08:00-16:00

Ochrona

- Na powierzchnie Najemcy należy wchodzić w asyście ochrony, kontakt do ochrony:

  - Dowódca Skylight: +48 510 012 466, reception.skylight@globalworth-services.pl

  - Dowódca Lumen: +48 510 014 240, reception.lumen@globalworth-services.pl

Terminy zgłoszeń:

- AWIZACJA PRAC min 5 dni roboczych przed rozpoczęciem prac

- Wrażliwi Najemcy Skylight:

  - Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich (L19) – Do transferu oraz prac na powierzchni Najemcy wymagana obecność pracownika Najemcy. Awizację należy przygotować w języku angielskim. Awizacja na zawierać listę narzędzi oraz imiona i nazwiska pracowników oraz ich numery dowodów osobistych – Zestawienie zawierające imię i nazwisko oraz pierwsze dwie litery i dwie ostatnie dwie cyfry. Np. Adam Nowak, XY* ****40

  - PGE (L12-L13) - Do transferu oraz prac na powierzchni Najemcy wymagana obecność pracownika PGE1.

Koszt ponosi Wykonawca